| ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРАКТ (УГОДА) № ______ м. Рубіжне «06» червня 2018 р. Рубіжанська міська рада, іменований надалі "Місцевий партнер" або "Учасник" і що представляє інтереси територіальної громади міста Рубіжне Луганської області, в особі міського голови Хортива Сергія Івановича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в рамках реалізації Програми децентралізації системи тепло-постачання у м. Рубіжне, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 р. № 39/1, Статуту територіальної громади м. Рубіжне, з однієї сторони, та ТОВ «ПКФ ПРАЙД», що іменується надалі "Інвестиційний партнер" або "Інвестор", в особі директора Чесебієва Андрія Павловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом в подальшому поіменовані як «Сторони», керуючись Європейською хартією місцевого самоврядування, укладеною в м. Страсбург 15 жовтня 1985 року і ратифікованою Законом України № 452/97-ВР від 15.07.1997 р., розділом ХІ Конституції України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки», актами чинно-го законодавства України про інвестиційну діяльність та умовами, укладеного між Сторонами, Попереднього договору від «___» ______ 2018 р., уклали цей Інвестиційний контракт (угоду) № 01/___/_____/2018 р., включаючи всі додаткові угоди та додатки до нього, в яких буде зазначено, що вони є його невід’ємною частиною, (далі – Інвестиційний контракт) про наступне. - Тлумачення термінів Інвестиційного контракту Сторони дійшли згоди і домовились про те, що терміни та визначення, які використовують-ся в цьому Інвестиційному контракті, мають таке тлумачення: Об'єкт інвестицій – твердопаливна котельня контейнерної комплектації з відповідним технологічним Устаткуванням, іншим допоміжним устаткуванням, пов’язаним із зазначеним, разом з технологічними мережами та іншими комунікаціями, що призначені для підведення електроенергії, палива, води до газової котельні та відведення від неї тепла і гарячої води, яка буде споруджена згідно з Проектом на Земельній ділянці; Спорудження Об’єкта інвестицій – вико-нання комплексу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт згідно Проекту, спрямованих на спорудження повністю нового об’єкта з усім Устаткуванням та відповідними власними пристроями і мережами технологічної й інженерної інфраструктури, з підключенням його до централізованих мереж газо-, електро- і водопостачання та каналізації, що забезпечить необхідні умови для безперервного функціону-вання та належної експлуатації Об’єкта інвес-тицій за його технологічним призначенням; Об’єкт обслуговування – об’єкт права комунальної власності, що належить до соціальної сфери міста Рубіжне згідно з додатком № 1, для задоволення потреб яких у тепловій енергії та гарячій воді здійснюється Спорудження Об’єкта інвестицій згідно з Інвестиційним контрактом; Інвестиції – передбачені ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» такі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються Інвестором в проектування та Спорудження Об'єкта інвестицій з метою отримання прибутку та досягнення соціального ефекту: власні, позичкові, кредитні кошти, у тому числі, проте не обов’язково, кошти, залучені Інвестором від субінвесторів фізичних та юридичних осіб на умовах пайової участі, рухоме майно у виді технологічного обладнання, інші майнові та інтелектуальні цінності, включаючи сукупність технічних, технологічних, комерційних, інших знань у вигляді технічної й проектної документації, навичок і виробничого досвіду, що не оформлені патентами («ноу- хау») та можуть бути застосовані під час спорудження Об’єкта інвестицій, власний досвід управління проектами у сфері комунальної тепло-енергетики, яким володіє Інвестор; Інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який прийняв рішення про вкладення Інвестицій в спорудження Об'єкта інвестицій на умовах, визначених цим Інвестиційним контрактом, у тому числі у формі капітальних вкладень. Інвестором за цим Інвестиційним контрактом є Інвестиційний партнер; Учасник – суб'єкт інвестиційної діяльності, який прийняв рішення про залучення Інвестора до спорудження Об'єкта інвестицій на умовах Інвестиційного контракту, та забезпечує необхідне й істотне сприяння у підготовці та безперешкодній Реалізації Проекту на підставі доручення Інвестора, що складає предмет зобов’язань Учасника за Інвестиційним контрактом. Учасником за цим Інвестиційним контрактом є Місцевий партнер; Орган влади – Рубіжанська міська рада, яка представляє інтереси територіальної громади міста Рубіжне Луганської області, та є уповноваженим законом органом місцевого самоврядування, що володіє на підставі закону владними функціями та повноваженнями, які забезпечують і гарантують належне виконання Місцевим партнером, як її виконавчим органом, його зобов’язань за Інвестиційним контрактом; Земельна ділянка – земельна ділянка, що знаходиться в м. Рубіжне за адресою __________________, загальною площею 0,01 Га, яка межує з Об’єктом обслуговування і буде відведена згідно окремого проекту відведення та передана Учасником Інвестору на умовах цього Інвестиційного контракту за окремим договором з цільовим використання для Спорудження Об'єкта інвестицій та його наступної експлуатації; Устаткування (обладнання) – сукупність машин (крім транспортних засобів), механізмів, приладів, пристроїв, призначених для викорис-тання у технологічному процесі під час експлуатації Об’єкта інвестицій; Проект – сукупність належним чином оформлених, погоджених і затверджених перед-проектних документів, робочої та іншої проект-но-кошторисної документації, що передбачена чинним законодавством України, зокрема - відповідними ДБНіП, на підставі яких Інвестор отримав у встановленому порядку законний дозвіл на початок Спорудження Об’єкта інвестицій, включаючи власне і цей дозвіл; Реалізація Проекту – послідовна та узгоджена сукупність дій Сторін відповідно до їх прав та обов’язків згідно з Інвестиційним контрактом та укладеними угодами на його виконання, у тому числі з третіми особами, що спрямовані на забезпечення своєчасного Спорудження Об’єкта інвестицій, введення його в експлуатацію та належної подальшої технологічної експлуатації, а також на забезпечення і гарантії безумовного соціального ефекту від вкладених Інвестицій, дотримання законного права Інвестора на повну безпере-шкодну амортизацію Інвестицій і отримання прибутку; Введення Об'єкта інвестицій в експлуа-тацію – прийняття уповноваженим державним органом рішення у формі виданого належним чином адміністративного акту про можливість безпечної технологічної експлуатації (викорис-тання) Об'єкта інвестицій за призначенням; Інвестиційний договір – комутативний, триваючий, складний (комплексний) казуальний договір, що є рамковим, встановлює і регла-ментує погоджений певний обсяг триваючих взаємних прав та обов'язків суб’єктів інвести-ційної діяльності, які є сторонами такого договору, та інші елементи їх ділового співробітництва на певний, достатньо тривалий період часу, на підставі якого між тими ж самими суб’єктами або їх повноважними представниками укладаються окремі господар-ські договори для реалізації домовленостей сторін, викладених у Інвестиційному договорі. Інвестиційним договором є цей Інвестиційний контракт; Інвестиційна угода – сукупність договірних документів у складі Інвестиційного договору й усіх додаткових угод до нього, інших договорів, контрактів та додатків до них, які підписані уповноваженими представниками Сторін і спрямовані на виконання умов Інвестиційного договору. Такі додаткові угоди, договори, контракти можуть передбачати додаткові чи інші умови виконання Інвестиційного договору, ніж ті, що передбачені в ньому, і такі нові умови є дійсними, коли не суперечать меті Інвестиційного договору; Договір генерального підряду – договір, що укладатиметься між Замовником і Гене-ральним підрядником з метою централізації функцій, повноважень і контролю виконання комплексу проектних та/або будівельно-монтаж-них і пусконалагоджувальних робіт, необхідних для Спорудження Об’єкта інвестицій і введен-ня його в експлуатацію у встановлений строк, та забезпечення належної координації діяльності інших виконавців робіт (субпідрядників), які залучатимуться до виконання Договору гене-рального підряду; Замовник – юридична особа, яка від імені чи за дорученням Інвестора здійснює необхідні повноваження та заходи по організації, забезпе-ченню та контролю належного виконання Дого-вору генерального підряду, виступаючи в якості сторони цього договору. Замовником може бути Інвестор; Генеральний підрядник – юридична особа, що є стороною Договору генерального підряду і на яку покладається обов’язок і відповідаль-ність за належне виконання Договору генераль-ного підряду, у тому числі за результати роботи інших можливих виконавців (субпідрядників), що залучатимуться для виконання Договору генерального підряду. Генеральним підряд-ником може бути Підприємство з дотриманням вимог чинного законодавства; Підприємство – суб’єкт господарської діяльності зі статусом юридичної особи, предметом діяльності якого є здійснення належної технологічної експлуатації і обслуго-вування Об’єкта інвестицій згідно з метою Інвестиційного контракту. - Предмет Інвестиційного контракту 2.1. За цим Інвестиційним контрактом Інвестор зобов'язується на свій ризик викорис-тати Інвестиції для здійснення капітальних вкладень у підготовку Проекту і Спорудження Об'єкта інвестицій, здати закінчений будів-ництвом Об'єкт інвестицій в експлуатацію та передати його Підприємству в довгострокову оренду для технологічної експлуатації за призна-ченням, а Учасник зобов’язується всіляко спри-яти Інвестору згідно з умовами цього Інвести-ційного контракту у виконанні його зобов’я-зань, створюючи і забезпечуючи належні умови для своєчасної підготовки Проекту і Реалізації Проекту. - Сторони визнають, що метою цього Інвестиційного контракту є забезпечення безперебійного і повного задоволення потреб Об’єкта обслуговування в тепловій енергії та гарячій воді на основі застосування сучасних автономних енергозберігаючих технологій і обладнання, що використовуються в комунальній теплоенергетиці. 2.3. Сторони визнають, що призначенням цього Інвестиційного контракту є визначення всіх істотних умов співпраці Сторін заради досягнення його мети та Реалізації Проекту. 2.4. Сторони підтверджують, що володіють усіма можливостями, матеріальними й інтелек-туальними ресурсами, які необхідні для досягнення мети Інвестиційного контракту. 2.5. Сторони погоджуються, що Об’єкт інвестицій має бути споруджений та введений в експлуатацію в строк, не пізніше «___» _____ 2018 року. 2.6. Протягом дії Інвестиційного контракту відповідно до законодавства та на підставі окремих рішень Місцевого партнера Інвестор користується наступ-ними преференціями. 2.6.1. За Інвестором закріплюється право земельного сервітуту (особистий сервітут) на Земельну ділянку з оплатою, розрахованою у порядку, визначеному чинним законодавс-твом. 2.7. Встановлення зазначених у п. 2.6. Інвестиційного контракту тимчасових префе-ренцій належить до компетенції Органу влади та Місцевого партнера згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, що визначають повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних та податкових відносин, сприяє інвестиційній діяльності та розширенню місцевого ринку комунальних послуг при регульованих умовах їх обороту, зокрема єдиних тарифах на такі послуги, і не порушує вимог конкурентного законодавства України. 2.8. Сторони домовились, що Об'єкт інвестицій буде мати експлуатаційні харак-теристики, викладені у Проекті, необхідні для досягнення мети Інвестиційного контракту. - Обов’язки Сторін 3.1. Місцевий партнер зобов’язується: 3.1.1. У межах своєї компетенції забезпе-чити необхідні умови та всіляко сприяти Інвес-тору у підготовці Проекту та Спорудженню Об’єкта інвестицій, вживати чи забезпечувати вжиття всіх заходів, необхідних або відповідних для належної Реалізації Проекту. 3.1.2. Сприяти Інвестору у невідкладному встановленні місцевою землевпорядною органі-зацією меж Земельної ділянки в натурі та виго-товленні проекту відведення Земельної ділянки для цільового використання – Спорудження Об’єкта інвестицій і подальшої експлуатації. 3.1.3. Надати Інвестору за окремим договором у встановленому порядку протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дня укладення цього Інвестиційного контракту на весь строк дії Інвестиційного контракту право земельного сервітуту (особистий сервітут) чи право оренди Земельної ділянки за умови її цільового використання для Спорудження Об’єкта інвес-тицій та його подальшої експлуатації, а також запровадити належні обтяження Земельної ділянки, необхідні для безперешкодного й належного виконання Інвестиційного конт-ракту та Реалізації Проекту. 3.1.4. Видати Інвестору у 5-денний строк з дня укладення Інвестиційного контракту необхідні документи щодо характеристики будівлі Об’єкта обслуговування, а також технічні умови і дозволи на підключення до інженерних мереж, систем енергопостачання, телекомунікацій та вихідні дані, необхідні для розробки ТЕО та виготовлення робочої доку-ментації Проекту. 3.1.5. Надавати безоплатно Інвестору на його вимогу довідково-консультаційні послуги, відомості, техніко-економічну інформацію та документи, необхідні для належної підготовки Проекту, погодження його у відповідних органах державного контролю і нагляду й отримання дозволу на початок Спорудження Об’єкта інвестицій. 3.1.6. Взяти участь у заснуванні Під-приємства, надати йому юридичну адресу, забезпечити державну реєстрацію та здійснення всіх інших реєстраційних процедур, а також сприяти комплектуванню Підприємства відпо-відним персоналом з тим, щоб воно розпочало роботу у строк до введення Об’єкта інвестицій в експлуатацію. 3.1.7. Забезпечити своєчасне, до введення Об’єкта інвестицій в експлуатацію, затверджен-ня місцевих тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води в порядку, встановле-ному частиною четвертої статті 20 Закону України "Про теплопостачання" № 2633-IV від 02.06.2005 р. із змінами та доповненнями, внесеними Законами України, та чинним законодавством. 3.1.8. Сприяти Інвестору в належному вирішенні всіх питань, пов’язаних з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів, які можуть знадобитися для виконання Інвестиційного контракту. 3.1.9. Передати Земельну ділянку та всі оформлені на неї супутні правовстановлюючі документи Інвестору за Актом приймання-передачі згідно з відповідним договором про встановлення земельного сервітуту на Земельну ділянку чи про її оренду. 3.1.10. Делегувати своїх представників до складу офіційної комісії з введення Об'єкта інвестицій в експлуатацію та забезпечити всі необхідні процедури з виконання нею своїх повноважень у встановленому порядку. 3.1.11. Не здійснювати і не дозволяти здійснювати третім особам, що належать до сфери його управління чи розташовані на території міста Рубіжного, будь-які дії, які могли б перешкоджати або заважати підготовці Проекту та Реалізації проекту. 3.2. Інвестор зобов’язується: 3.2.1. Прийняти у Місцевого партнера за Актом приймання-передачі Земельну ділянку та всі належним чином оформлені правовстанов-люючі документи на неї згідно з відповідним договором, що діятиме на весь період дії Інвестиційного контракту. 3.2.2. Забезпечити належне цільове вико-ристання Земельної ділянки і охорону навко-лишнього природного середовища під час Спорудження Об’єкта інвестицій та його наступної експлуатації. 3.2.3. Виконати функції Замовника з про-ектування, отримання необхідної дозвільної та погоджувальної документації у повному обсязі, у тому числі з отримання всіх технічних умов для підготовки Проекту, а також зі Спорудження Об’єкта інвестицій «під ключ» та введення його в експлуатацію. 3.2.4. Здійснювати належне фінансування всіх робіт по підготовці Проекту та Реалізації Проекту у повному обсязі за рахунок Інвес-тицій. 3.2.5. Здійснювати контроль за ходом вико-нання передпроектних, проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт (технічний авторський нагляд), пов’язаних з Об'єктом інвестицій. 3.2.6. Забезпечити на свій ризик придбання і поставку необхідних матеріалів і Устаткування, що будуть використовуватися при Спорудженні Об’єкта інвестицій та Реалізації Проекту. 3.2.7. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноваженого представника Місцевого партнера до Об’єкта інвестицій під час Спорудження Об’єкта інвестицій. 3.2.8. Прийняти на баланс в якості власного матеріального активу введений в експлуатацію Об’єкт інвестицій та передати його як єдиний майновий комплекс за окремим договором у довгострокове платне користування (оренду) Підприємству для технологічної експлуатації за призначенням згідно з метою Інвестиційного контракту. 3.2.9. Вжити заходів до належного вирішення всіх питань, пов’язаних з отриманням відповід-них дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших до-кументів, які можуть знадобитися для виконання Інвестиційного контракту. 3.2.10. Виконувати інші зобов'язання згідно з Інвестиційним контрактом. - Права Сторін 4.1. Місцевий партнер має право: 4.1.1. Здійснювати контроль виконання Інвестором функцій Замовника під час Спорудження Об'єкта інвестицій. 4.1.2. За умови виконання у повному обсязі своїх обов’язків згідно п. 3.1. цього Інвестицій-ного контракту, вимагати від Інвестора своєчасного Спорудження Об'єкта інвестицій та введення його в експлуатацію. 4.1.3. За дорученням або рішенням Органу влади у разі необхідності звертатися до Інвес-тора з обґрунтованою вимогою надати інформа-цію про стан виконання умов Інвестиційного контракту. 4.2. Місцевий партнер має також інші права, що випливають з Інвестиційного контракту, а також з інших угод, що можуть бути укладені на виконання Інвестиційного контракту у складі Інвестиційної угоди. 4.3. Інвестор має право: 4.3.1. Укладати на власний ризик необхідні угоди з третіми особами на виконання земле-впорядних, проектних та інших робіт, пов'язаних з відведенням Земельної ділянки, виконанням і погодженням Проекту, Спорудженням Об'єкта інвестицій та введенням його в експлуатацію. 4.3.2. Вимагати від Місцевого партнера належного виконання його обов'язків за цим Інвестиційним контрактом. 4.3.3. Користуватися повноваженнями Замовника на виготовлення Проекту і Споруд-ження Об'єкта інвестицій. 4.3.4. Самостійно визначати й залучати джерела Інвестицій та здійснювати належне фінансування робіт по виготовленню Проекту і Реалізації проекту. 4.3.5. Укласти на власний розсуд Договір генерального підряду та визначити всі його істотні умови, що забезпечують належне виконання такого договору та реальну майнову відповідальність за це Генерального підрядника. 4.3.6. Вносити безпосередньо чи в особі Підприємства в установленому порядку на розгляд Місцевого партнера обґрунтовані пропозиції щодо величини тарифів на теплову енергію і послуги з опалення та постачання гарячої води для Об’єкта обслуговування з урахуванням рентабельності виробництва, інвес-тиційної та інших складових, та вимагати перегляду й відповідного коригування тарифів залежно від зміни ринкових цін на енергоносії, рівня мінімальної заробітної плати та інфляції, а також з інших підстав, передбачених законо-давством. 4.3.7. Розпоряджатися Об’єктом інвестицій на правах власника, відчужувати чи передавати його після введення в експлуатацію у корис-тування третім особам у спосіб, не заборонений чинним законодавством України, у відповідності до умов Інвестиційної угоди. 4.3.8. Взяти на себе функції Замовника і за-безпечити повний технічний авторський нагляд за підготовкою Проекту і Реалізацією Проекту. 4.3.9. Вимагати в односторонньому порядку розірвання цього Інвестиційного контракту у разі його істотного порушення Місцевим партнером та в інших випадках, встановлених Інвестиційним контрактом або законом. 4.4. Інвестор має також інші права, що випливають з цього Інвестиційного контракту, а також з інших угод, що можуть бути укладені на виконання Інвестиційного контракту у складі Інвестиційної угоди. - Обсяг Інвестицій та порядок їх здійснення Інвестором 5.1. Повна вартість усіх робіт по підготовці Проекту та робіт по Спорудженню Об'єкта інвестицій і введенню його в експлуатацію згідно з цим Інвестиційним контрактом за попередньою оцінкою складає близько __________ (______________________) гривень. 5.2. Остаточний плановий обсяг Інвестицій за цим Інвестиційним контрактом буде визначений після затвердження відповідної проектно-кошторисної документації на Споруд-ження Об'єкта інвестицій. 5.3. Інвестор має виключне право на фінансування в повному обсязі Спорудження Об'єкта інвестицій на умовах, передбачених цим Інвестиційним контрактом. 5.4. Інвестор здійснює фінансування Спорудження Об’єкта інвестицій поетапно, згідно з Календарним графіком, що додається до Договору генерального підряду. - Гарантії та компенсації 6.1. Сторони домовились, що з моменту укладення цього Інвестиційного контракту Інвестор має право самостійно на свій ризик вирішувати всі питання, що стосуються порядку та способів виконання його особистих обов’язків за Інвестиційним контрактом, у тому числі шляхом залучення на власний розсуд третіх осіб на підставі окремих цивільно-правових угод, що не підлягатимуть погодженню з Місцевим партнером. 6.2. У разі необхідності з метою оперативної координації роботи по Реалізації проекту за пропозицією Інвестора спільним протокольним рішенням Сторін створюється дирекція проекту зі статусом тимчасового відокремленого структурного підрозділу Інвестора на території міста Лисичанська у складі до трьох осіб. Місцевий партнер зобов’язаний надати Інвестору у безоплатне тимчасове користування окреме адміністративне приміщення для розміщення дирекції, з належним чином облаштованими робочими місцями по кількості членів дирекції, та вправі делегувати свого повноважного представника до її складу. 6.3. Проект та Об’єкт інвестицій є об’єктами права власності виключно Інвестора, який вправі розпоряджатися ними на власний розсуд згідно з законодавством України, у тому числі встановлювати передбачені законом обмеження на право використання цих об’єктів іншими особами. 6.4. Місцевий партнер гарантує, що протягом строку дії цього Інвестиційного контракту він не буде вживати жодних заходів, що можуть погіршити умови Інвестиційного контракту стосовно Інвестора, зокрема не буде припиняти, перепрофільовувати чи іншим чином змінювати функціональне призначення Об’єкта обслуговування без письмової згоди на це Інвестора. 6.5. Інвестор гарантує дотримання встанов-лених Інвестиційним контрактом строків вве-дення Об’єкта інвестицій в експлуатацію і залишає за собою право шляхом відправки Міс-цевому партнеру письмового повідомлення із зазначенням підстав коригувати вказані строки та свої зобов’язання згідно з Інвестиційним контрактом у випадку, коли Місцевий партнер не виконує чи неналежним чином виконує свої зобов’язання за Інвестиційним контрактом. 6.6. Після введення Об’єкта інвестицій в експлуатацію відносини між Сторонами за цим Інвестиційним контрактом, у тому числі стосовно умов користування Земельною ділянкою, регулюються окремими договорами, що є складовою частиною Інвестиційної угоди, умови яких не можуть погіршувати правового, майнового і немайнового стану Сторін, що існує на момент набрання Інвестиційним контрак-том чинності. 6.7. До моменту прийняття Об’єкта інвестицій в експлуатацію Сторони спільними зусиллями забезпечують отримання Підприєм-ством встановлених законодавством погоджень і дозволів місцевих наглядових та контролюючих органів на початок роботи Підприємства і відповідної ліцензії згідно зі ст. 23 Закону України «Про теплопостачання» і п. 73 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також сприяють Підприємству в укладенні ним відповідних договорів з місцевими організаціями на цент-ралізоване постачання палива, електроенергії і води, та в укладенні Підприємством договору з уповноваженою особою Місцевого партнера на постачання теплової енергії та гарячої води для потреб Об’єкта обслуговування і введення Підприємства до складу єдиного енергетичного комплексу комунального господарства міста. 6.8. Починаючи з моменту набуття Підпри-ємством прав юридичної особи воно самостійно відповідатиме за своїми зобов’язаннями і висту-патиме по відношенню до Сторін та третіх осіб під власним іменем, в межах предмету своєї діяльності згідно з Інвестиційним контрактом. Майновий ризик Сторін за зобов’язаннями Підприємства обмежується їх вкладами до його статутного капіталу. Сторони не відповіда-тимуть за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідатиме за зобов’язан-нями Сторін. 6.9. Інвестор гарантує, що після введення Об’єкта інвестицій в експлуатацію і протягом строку дії Інвестиційного контракту, у разі потреби він безпосередньо чи через уповноваж-жених осіб, на умовах окремих угод з Підприємством, надасть послуги з технічного нагляду за експлуатацією і роботою Устат-кування Об’єкта інвестицій та навчання персоналу Підприємства з метою забезпечення належного рівня безпеки Об’єкта інвестицій, а Місцевий партнер гарантує безперешкодне надання об’єктів місцевої інфраструктури з метою забезпечення належної експлуатації Об’єкта інвестицій. 6.10. Інвестор підтверджує, що, за умови належного виконання Місцевим партнером його обов’язків за цим Інвестиційним контрак-том, частина чистого прибутку Інвестора, отри-маного від Реалізації Проекту, буде спрямову-ватися Інвестором у спорудження автономних газових котелень на земельних ділянках, прилеглих до території житлової забудови і по-передньо погоджених з Місцевим партнером, з передачею таких котелень як цілісних майнових комплексів Підприємству в оренду з можливим правом викупу для експлуатації з метою обслу-говування окремих жилих багатоквартирних будинків, в яких створені об’єднання спів-власників багатоквартирного будинку, на підс-таві прямих договорів з такими об’єднаннями як юридичними особами. 6.11. Інвестор на власний розсуд вправі вживати заходів щодо страхування комерційних й інших ризиків зобов’язань третіх осіб під час виконання Проекту та Реалізації проекту, зокрема щодо майнового страхування ризиків втрат і збитків стосовно Устаткування та Об’єкта інвестицій в цілому. 6.12. Інвестор може бути представником чи довірчим власником і мати фідуціарні стосунки з Місцевим партнером чи Органом влади на умовах окремих угод з метою забезпечення належного виконання Інвестиційного конт-ракту. 6.13. Інвестор не несе відповідальності будь-якого характеру у зв’язку з претензіями третіх осіб, які стосуються виконання Інвестиційного контракту чи пов’язані з ним, і не несе відповідальності за будь-які ушкодження, втрати чи збитки, спричинені діями чи бездіяльністю Місцевого партнера чи третіх осіб, пов’яза-ними з Реалізацією проекту, за винятком тих випадків, коли така відповідальність слідуватиме з угод за участю Інвестора чи з інших підстав, передбачених законодавством. - Відповідальність Сторін 7.1. Сторони підтверджують взаємну майнову відповідальність за порушення умов цього Інвестиційного контракту, у тому числі за його дострокове розірвання в односторонньому порядку без належних для того підстав, передбачених законодавством або Інвестицій-ним контрактом, яка здійснюватиметься шля-хом відшкодування в повному обсязі завданих такими діяннями збитків і упущеної вигоди, а за наявності підстав – також і грошової компенсації завданої моральної шкоди. 7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Інвестицій-ним контрактом, у т.ч. недотримання умов гарантій, передбачених розділом 6 Інвестицій-ного контракту, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені такими діяннями збитки у повному розмірі і упущену вигоду, а також компенсує завдану моральну шкоду у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та Інвестиційним контрактом. 7.3. Сплата штрафних санкцій та інші відшкодування, що здійснюватимуться в поряд-ку настання відповідальності, не звільняють Сторони від виконання ними своїх зобов'язань за цим Інвестиційним контрактом. 7.4. У разі невиконання чи неналежного виконання Місцевим партнером його обов’яз-ків за цим Інвестиційним контрактом Інвес-тор не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть настати внас-лідок цього для Місцевого партнера чи третіх осіб. 7.5. Сторона не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за Інвестиційним контрактом, якщо доведе, що це сталося не з її вини. - Форс-мажорні обставини 8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, котрі витікають з цього Інвестиційного контракту, коли це стало наслідком дії обставин непереборної сили або впливу інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань, які настали після укладення Інвестиційного контракту і не залежать від волі Сторони, що зазнала дії чи впливу таких обставин, не могли бути нею передбачені чи попереджені і знаходяться поза її контролем, а саме: обставини техногенного, воєнного чи природного характеру – стихійні лиха (бурі, циклони, повені, снігові заноси, землетруси, просідання та зсув ґрунту, інші подібні природні катаклізми та викликані ними пожежі); війна і воєнні дії, пожежі, мимовільні руйнування, терористичні акти, заколоти, блокади, безчинства, безпорядки та інші протиправні дії; руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна та інша зараженість, епідемії; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів зі звуковими й надзвуковими швидкостями; аварії та руйнування на інженерних чи енергетичних мережах, інших промислових й цивільних об’єктах, лініях зв’язку, трубопроводах, на транспорті; дії та акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших адміністративних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань, заборона чи обмеження експортно-імпортних операцій та інші подібні обставини. 8.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана негайно у письмові формі повідомити іншу Сторону про настання і припинення дії таких обставин. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили і не повідомила про це належним чином іншу Сторону, не може посилатися на дію таких обставин як на підстави звільнення від відповідальності, крім випадків, коли самі такі обставини перешкоджали такому повідом-ленню. 8.3. Факт настання та термін дії обставин непереборної сили підтверджується в установле-ному порядку Торгово-промисловою палатою Луганської області чи Торгово-промисловою палатою України. 8.4. Наслідком дії обставин непереборної сили є продовження строку виконання зобов’язань Сторін за цим Інвестиційним контрактом на строк тривалості дії таких обставин. Коли дія обставин непереборної сили чи їх наслідків буде тривати більше трьох місяців, то будь-яка із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання цього Інвестиційного контракту без відшкодування іншій Стороні збитків або будь-якої іншої шкоди, пов’язаних з такою відмовою. Відмова від подальшого виконання Інвестиційного контракту не звільняє Сторони від виконання їхніх зобов’язань, термін виконання яких настав до моменту такої відмови. - Порядок розв’язання спорів 9.1. Спори, які можуть виникнути під час виконання цього Інвестиційного контракту або у зв’язку з ним, розв’язуються Сторонами шляхом переговорів на засадах добропорядності, взаємоповаги і врахування взаємних інтересів. 9.2. Коли Сторонам не вдасться дійти згоди у врегулюванні спору шляхом переговорів, то такий спір розв’язується у судовому порядку з дотриманням вимог чинного законодавства України. 9.3. Усі можливі претензії та вимоги за цим Інвестиційним контрактом подаються Сторо-нами у письмовому вигляді та мають бути розглянуті Стороною, на адресу якої вони направлені, протягом семи календарних днів після отримання. - Зміна умов Інвестиційного контракту 10.1. Зміни та/або доповнення до цього Інвестиційного контракту вносяться тільки за взаємною згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення (підписання) Сторонами окремих додатків чи додаткових угод до Інвестиційного контракту. 10.2. Всі укладені Сторонами додатки чи додаткові угоди до Інвестиційного контракту з моменту набрання ними чинності стають невід'ємною частиною Інвестиційного конт-ракту і є обов'язковими для Сторін. 10.3. Сторона, яка ініціює зміни до Інвес-тиційного контракту, може направити іншій Стороні письмову оферту в двох примірниках. Акцепт має бути представлений оференту протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання оферти акцептантом. Відсутність акцепту озна-чає відмову акцептанта від запропонованих оферентом змін до Інвестиційного контракту. Оферент має право відкликати оферту до відправлення акцептантом акцепту. Зміни до Інвестиційного контракту набирають чинності та стають обов’язковими для виконання Сторо-нами негайно після отримання оферентом акцепту, якщо інше не передбачено окремо в самих змінах до Інвестиційного контракту. 10.4. В усьому іншому, що стосується зміни чи розірвання цього Інвестиційного контракту і не передбачено Інвестиційним контрактом, Сторони керуються нормами глави 53 Цивільного кодексу України. 10.5. Жодна із Сторін не має права переда-вати свої права та обов’язки за цим Інвестицій-ним контрактом третім особам без письмової згоди іншої Сторони. - Строк дії Інвестиційного контракту 11.1. Цей Інвестиційний контракт вважа-ється укладеним та набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представника-ми Сторін та прийняття Місцевим партнером відповідного рішення про затвердження Інвестиційного контракту, і діє до повної Реалізації Проекту та виконання Сторонами їх зобов'язань за Інвестиційною угодою. 11.2. Обов’язки Місцевого партнера, пов’язані із передачею Інвестору у користуван- ня Земельної ділянки та наданням Інвестору передбачених Інвестиційним контрактом пре-ференцій на строк Реалізації Проекту, настають з моменту прийняття Органом влади у встанов-леному порядку відповідного рішення. 11.3. Обов’язки Інвестора за Інвестиційним контрактом припиняються з моменту прийняття Органом влади рішення про відмову в наданні Інвестору Земельної ділянки або з наступного календарного дня після закінчення строку, передбаченого цим Інвестиційним контрактом для прийняття Органом влади такого рішення. 11.4. Цей Інвестиційний контракт може бути розірвано за взаємною згодою обох Сторін або на письмову вимогу будь-якої із Сторін з підстав, передбачених законодавством та Інвес-тиційним контрактом. 11.5. У разі істотного порушення Інвестор-ром Інвестиційного контракту, Інвестиційний контракт може бути змінено або розірвано в односторонньому порядку на письмову обґрун-товану вимогу Місцевого партнера. Після розірвання Інвестиційного контракту у порядку та з підстав, вказаних у цьому пункті, Місцевий партнер скасовує своє рішення про затверд-ження Інвестиційного контракту. У разі істотного порушення Місцевим партнером Інвестиційного контракту, Інвес-тор має право на власний розсуд відмовитися від Інвестиційного контракту, повідомивши про це в письмовій формі Місцевому партнеру, або вимагати зміни чи розірвання Інвестиційного контракту у судовому порядку. Істотним є таке порушення Стороною Інвестиційного контракту, коли внаслідок зав-даної цим шкоди друга Сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні Інвестиційного контракту. Під словосполученням «значною мірою» слід розу-міти втрату можливості для Реалізації Проекту або суму збитків та втраченої вигоди у розмірі, що перевищує рівень ризику, який зазначений у техніко-економічному обґрунтуванні чи бізнес-плані Проекту або який перевищує 5 % кошто-рисної вартості Проекту. 11.6. Сторона, що ініціює розірвання Інвестиційного контракту, у тому числі шля-хом відмови від нього, має повідомити про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до очікуваної дати його розірвання. - Особливі умови 12.1. Всі умови та інші положення цього Інвестиційного контракту залишаються в силі та є обов'язковими для можливих правонаступ-ників будь-якої із Сторін. 12.2. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди по всіх істотних умовах Інвести-ційного контракту і жодна із Сторін не буде по-силатися в майбутньому на недосягнення згоди по істотних умовах Інвестиційного контракту як на підставу вважати його неукладеним або недійсним. 12.3. У разі, коли будь-яка із умов цього Інвестиційного контракту стане недійсною у зв'язку з тим, що суперечитиме закону, вона не повинна застосовуватись і прийматися до уваги у відносинах між Сторонами або ж підлягає зміні у такий спосіб, щоб не порушувалась дійсність Інвестиційного контракту в цілому і зберіга-лись по можливості в повному обсязі всі зобо-в’язання і наміри Сторін. При цьому інші умови Інвестиційного контракту не повинні зміню-ватися та зберігають свою юридичну чинність. 12.4. Інформація та документи, що передаються Сторонами одна одній у зв’язку з виконанням цього Інвестиційного контракту, є власністю Сторони, що передає їх, коли інше не обумовлено окремо при їх передачі або випливає зі змісту такої інформації чи документів, та використовуються з дотриманням вимог законо-давства про інформацію, а ті з них, які містять гриф “конфіденційно”, не можуть бути розголо-шені чи передані третім особам без письмової згоди Сторони, від якої надходять така інформа-ція чи документи. Вказана умова конфіденцій-ності чинна протягом строку дії цього Інвестиційного контракту і протягом року з дня закінчення його дії. Умови конфіденцій- ності не розповсюджуються на інформацію чи документи, що є загальновідомими, а також не застосовуються до тієї інформації чи докумен-тів, які Сторона, що їх отримала, зобов’язана надати компетентним державним органам на їх вимогу відповідно до законодавства України. 12.5. Сторони зобов'язуються при виконанні Інвестиційної угоди не обмежувати спільні зусилля лише дотриманням умов, що містяться в цьому Інвестиційному контракті. Сторони, за взаємної згоди, будуть також вживати додатково всіх необхідних заходів для досягнення мети Інвестиційного контракту, які на вимогу будь-якої із Сторін можуть документально оформля-тися у вигляді додаткових угод до Інвестицій-ного контракту. 12.6. До відносин Сторін, що не врегульовані цим Інвестиційним контрактом, застосову-ються норми законодавства України. 12.7. Для забезпечення належного виконання Інвестиційного контракту Сторони зобов’язу-ються оперативно обмінюватися інформацією, що складає предмет взаємних інтересів, проводити спільні наради, ділові зустрічі та консультації, у тому числі із залученням незалежних експертів, здійснювати інші спільні заходи під час підготовки Проекту і Реалізації Проекту в межах Інвестиційної угоди. - Заключні положення 13.1. Будь-які повідомлення або запити, необхідні чи дозволені згідно з цим Інвестицій-ним контрактом, повинні бути вчинені в пись-мовій формі та вважаються надісланими чи поданими належним чином, якщо вручені осо-бисто, передані поштою, кур’єрською поштою, телексом чи електронною поштою для Сторони, якій зазначене має бути передане чи подане, за адресою, зазначеною у цьому Інвестиційному контракті, або за будь-якою іншою адресою, яку Сторона може повідомити у письмовій формі Стороні, яка надсилає повідомлення чи запит. 13.2. Сторони визнають дійсною переписку шляхом повідомлень, відправлених факсиміль-ним зв’язком, тільки в тих випадках, коли її зміст безпосередньо не спрямований на встановлення, зміну чи припинення прав і обов’язків Сторін. Вхідні та вихідні факсові повідомлення реєст-руються Сторонами в книгах реєстрації корес-понденції. Факсове повідомлення вважається отриманим лише за умови, якщо одержувач надіслав відправнику факсом чи поштою копію отриманого повідомлення з відміткою про реєстрацію. 13.3. Цей Інвестиційний контракт викла-дений в синхронній двомовній редакції, україн-ською та російською мовою, на 22 аркушах, та укладений в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні окремих положень цього Інвестиційного контракту чи інших угод на його виконання пріоритет у тлумаченні має текст оригінального примірника в редакції, викладеній українською мовою. 13.4. Будь-які документи, що передаються Сторонами одна одній згідно з цим Інвестицій-ним контрактом, повинні бути викладені укра-їнською чи російською мовою. Документи, вик-ладені будь-якою іншою мовою, повинні супро-воджуватися українським перекладом, посвід-ченим як достовірний переклад, і такий посвід-чений переклад є остаточним для Сторін. При виникненні будь-яких розбіжностей між Сторонами документ, складений українською мовою, є зобов’язуючим. 13.5. Будь-які дії, які необхідно чи дозволено робити, та будь-які документи, які необхідно або дозволено виконувати згідно із цим Інвестиційним контрактом від імені тієї чи іншої Сторони, повинні здійснюватися її повноважним керівником або такою іншою посадовою особою, повноваження якої під-тверджені цією Стороною у письмовій формі відповідною довіреністю, в якій відображений засвідчений зразок підпису такої уповноваженої особи. 13.6. З моменту набрання чинності цим Інвестиційним контрактом усі попередні переговори, угоди, листування, домовленості щодо нього. 13.7. Усі можливі виправлення, внесені до тексту цього Інвестиційного контракту, набувають юридичної сили з моменту їх посвідчення підписами повноважних пред-ставників Сторін, скріплених круглими печат-ками. 13.8. Інвестор, зареєстрований як юридична особа ”06” серпня 2009 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Рубіжанської міської ради Луганської області (Номер запису про державну реєстрацію № 13661020000000593 від «06» серпня 2009 року) Ідентифікаційний код 35968320, виданий 28.12.2009 р. ДПІ у м. Рубіжне, Луганської області. 13.9. Місцевий партнер є виконавчим органом зі статусом юридичної особи та діє на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства про органи місцевого самоврядування та відповідних рішень Органу влади. 13.10. До цього Інвестиційного контракту додаються і є його невід’ємною частиною копії таких документів: завірені Інвестором – Витяг із Статуту Інвестора (на 3-х арк.); Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань Інвестора (на 1-му арк.); Копія наказу Інвестора про обрання керівника (на 1-му арк.); Довідка з державного органу статистики про внесення Інвестора до ЄДРПОУ (на 1-му арк.). завірені Місцевим партнером – Витяг із рішення Органу влади № 39/1 від 20.12.2017 р. «Про затвердження Програми децентралізації системи теплопостачання у м. Рубіжне». - Адреси, банківські та інші реквізити Сторін Місцевий партнер: Рубіжанська міська рада 93000, м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2 Тел./факс: (06453) 6-20-44, ЕДРПОУ 04051980 р/р ______________________ в ГУДКСУ в Луганській обл. МФО 804013 Інвестор: ТОВ «ПКФ ПРАЙД» Україна, 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будьонного, 28 п\р 26002300184913 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», ЕДРПОУ 35968320 - Підписи Сторін Від імені Місцевого партнера: Голова _________________ (С.І. Хортів) Від імені Інвестора: Директор ТОВ «ПКФ ПРАЙД» ________________ (А.П. Чесебієв) | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СОГЛАШЕНИЕ) № ______ г. Рубежное «06» июня 2018 г. Рубежанский городской совет, именуемый в дальнейшем «Местный партнер» или «Участник» и представляющий интересы территориальной громады города Рубежное Луганской области, в лице городского головы Хортива Сергея Ивановича, действующего на основании Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, в рамках реализации Программы децентрализации системы теплоснабжения в г. Рубежное, утвержденной решением Рубежанского городского совета от 20.12.2017 г. № 39/1, Устава территориальной громады г. Рубежное, с одной стороны, и ООО «ПКФ ПРАЙД», именуемое в дальнейшем «Инвестиционный партнер» или «Инвестор», в лице директора Чесебиева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые как «Стороны», руководствуясь Европейской хартией местного самоуправления, заключенной в г. Страсбург 15 октября 1985 года и ратифи-цированной Законом Украины № 452/97-ВР от 15.07.1997 г., разделом ХІ Конституции Украины, Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине”, Законом Украины «Об Общегосудар-ственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004–2010 годы», актами действующего законодательства Украины об инвестиционной деятельности и условиями, заключенного между Сторонами, Предварительного договора от «___» ______ 2018 г. заключили настоящий Инвестиционный контракт (соглашение) № 01/___/_____/2018 г., включая все дополнительные соглашения и приложения к нему, в которых будет указано, что они являются его неотъемлемой частью, (далее – Инвестиционный контракт) о следующем. - Толкование терминов Инвестиционного контракта Стороны пришли к согласию и договорились о том, что термины и определения, используемые в настоящем Инвестиционном контракте, имеют следующее толкование: Объект инвестиций – твердотопливная котельная контейнерной комплектации с соответствующим технологическим Оборудо-ванием, другим дополнительным оборудованием, связанным с указанным, вместе с технологическими сетями и иными коммуникациями, предназна-ченными для подвода электроэнергии, топлива и воды к газовой котельной и отвода от нее тепла и горячей воды, которая будет сооружена согласно Проекту на Земельном участке; Сооружение Объекта инвестиций – выполне-ние комплекса строительно-монтажных и пускона-ладочных работ согласно Проекту, направленных на сооружение полностью нового объекта со всем Оборудованием и соответствующими собственны-ми приспособлениями и сетями технологической и инженерной инфраструктуры, с подключением его к централизованным сетям газо-, электро- и водо-снабжения и канализации, что обеспечит необ-ходимые условия непрерывного функционирования и надлежащей эксплуатации Объекта инвестиций по его технологическому назначению; Объект обслуживания – объект права коммунальной собственности, принадлежащий к социальной сфере города Рубежное согласно приложения № 1, для удовлетворения потребностей которых в тепловой энергии и горячей воде осуществляется Сооружение Объекта инвестиций согласно Инвестиционному контракту; Инвестиции – предусмотренные ст. 1 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» следующие виды имущественных и интеллекту-альных ценностей, вкладываемых Инвестором в проектирование и Сооружение Объекта инвес-тиций с целью получения прибыли и достижения социального эффекта: собственные, заемные, кредитные средства, в том числе, но не обязательно, средства, привлеченные Инвестором от суб-инвесторов физических и юридических лиц на условиях паевого участия, движимое имущество в виде технологического оборудования, иные имущественные и интеллектуальные ценности, включая совокупность технических, техно-логических, коммерческих, иных знаний в виде технической и проектной документации, навыков и производственного опыта, которые не оформлены патентами («ноу-хау») и могут быть применены во время сооружения Объекта инвестиций, собственный опыт управления проектами в сфере коммунальной теплоэнергетики, которым владеет Инвестор; Инвестор – субъект инвестиционной деятель-ности, принявший решение о вложении Инвести-ций в сооружение Объекта инвестиций на условиях настоящего Инвестиционного контракта, в том числе в форме капитальных вложений. Инвестором по настоящему Инвестиционному контракту является Инвестиционный партнер; Участник – субъект инвестиционной деятель-ности, который принял решение о привлечении Инвестора к сооружению Объекта инвестиций на условиях Инвестиционного контракта, и обеспе-чивает необходимое и существенное содействие в подготовке и беспрепятственной Реализации Проекта на основании поручения Инвестора, составляющем предмет обязательств Участника по Инвестиционному контракту. Участником по настоящему Инвестиционному контракту является Местный партнер; Орган власти – Рубежанский городской совет, который представляет интересы территориальной громады города Рубежное Луганской области, и является уполномоченным законом органом мест-ного самоуправления, владеющим на основе закона властными функциями и полномочиями, обеспечи-вающими и гарантирующими надлежащее выполне-ние Местным партнером, как его исполнительным органом, его обязательств по Инвестиционному контракту; Земельный участок – земельный участок, расположенный по адресу в г. Рубежное ____________________, общей площадью 0,01 Га и прилегающий к Объекту обслуживания, который будет отведен согласно отельному проекту отвода и передан Участником Инвестору на условиях настоящего Инвестиционного контракта по отельному договору с целевым использованием для Сооружения Объекта инвестиций и его последующей эксплуатации; Оборудование – совокупность машин (кроме транспортных средств), механизмов, приборов, устройств, предназначенных для использования в технологическом процессе во время эксплуатации Объекта инвестиций; Проект – совокупность надлежащим образом оформленных, согласованных и утвержденных пред-проектных документов, рабочей и иной проектно-сметной документации, предусмотренной дейст-вующим законодательством Украины, в частности соответствующими ГСНиП, на основании которых Инвестор получил в установленном порядке закон-ное разрешение на начало Сооружения Объекта инвестиций, включая собственно и это разрешение; Реализация Проекта – последовательная и согласованная совокупность действий Сторон в соответствии с их правами и обязанностями соглас-но Инвестиционному контракту и заключенными соглашениям по его выполнению, в том числе с третьими лицами, направленных на обеспечение своевременного Сооружения Объекта инвестиций, ввода его в эксплуатацию и надлежащей дальней- шей технологической эксплуатации, а также на обеспечение и гарантии безусловного социального эффекта от вложенных Инвестиций, соблюдение законного права Инвестора на полную беспрепят-ственную амортизацию Инвестиций и получение прибыли; Ввод Объекта инвестиций в эксплуатацию – принятие уполномоченным государственным орга-ном решения в форме изданного надлежащим обра-зом административного акта о возможности безопас-ной технологической эксплуатации (использования) Объекта инвестиций по назначению; Инвестиционный договор – коммутативный, длящийся, сложный (комплексный) казуальный договор, являющийся рамочным, устанавливающий и регламентирующий согласованный определенный объем длящихся взаимных прав и обязанностей субъектов инвестиционной деятельности, которые являются сторонами такого договора, и иные элементы их делового сотрудничества на определен-ный, достаточно длительный период времени, на основании которого между этими же субъектами или их полномочными представителями заключаются отдельные хозяйственные договоры для реализации договоренностей сторон, изложенных в Инвес-тиционном договоре. Инвестиционным догово-ром является этот Инвестиционный контракт; Инвестиционное соглашение – совокупность договорных документов в составе Инвестиционно-го договора и всех дополнительных соглашений к нему, других договоров, контрактов и приложений к ним, которые подписаны полномочными представи-телями сторон и направлены на выполнение условий Инвестиционного договора. Такие дополнитель-ные соглашения, договоры, контракты могут преду-сматривать дополнительные или иные условия выполнения Инвестициионного договора, чем те, которые им предусмотрены, и такие новые условия являются действительными, если не противоречат цели Инвестиционного договора; Договор генерального подряда – договор, который будет заключаться между Заказчиком и Генеральным подрядчиком с целью централиза-ции функций, полномочий и контроля выполнения комплекса проектных и/или строительно-монтаж-ных и пусконаладочных работ, необходимых для Сооружения Объекта инвестиций и ввода его в эксплуатацию в установленный срок, и обеспечения надлежащей координации деятельности иных исполнителей работ (субподрядчиков), привле-каемых к выполнению Договора генерального подряда; Заказчик – юридическое лицо, которое от имени или по поручению Инвестора осуществляет необходимые полномочия и меры по организации, обеспечению и контролю надлежащего выполнения Договора генерального подряда, выступая в качестве стороны этого договора. Заказчиком может быть Инвестор; Генеральный подрядчик – юридическое лицо, являющееся стороной Договора генерального под-ряда, на которое возлагается обязанность и ответст-венность за надлежащее выполнение Договора Ге-нерального подряда, в том числе за результаты ра-боты других возможных исполнителей (субподряд-чиков), привлекаемых для выполнения Договора генерального подряда. Генеральным подрядчи-ком может быть Предприятие с соблюдением требований действующего законодательства; Предприятие – субъект хозяйственной деятель-ности со статусом юридического лица, предметом деятельности которого является осуществление надлежащей технологической эксплуатации и обслу-живания Объекта инвестиций согласно цели Инвестиционного контракта. - Предмет Инвестиционного контракта - По настоящему Инвестиционному конт-ракту Инвестор обязуется на свой риск использо-вать Инвестиции для осуществления капитальных вложений в подготовку Проекта и Сооружение Объекта инвестиций, сдать оконченный строи-тельством Объект инвестиций в эксплуатацию и передать его Предприятию в долгосрочную аренду для технологической эксплуатации по назначению, а Участник обязуется всячески содействовать Ин-вестору согласно условиям настоящего Инвести-ционного контракта в выполнении его обяза-тельств, создавая и обеспечивая надлежащие усло-вия для своевременной подготовки Проекта и Реализации Проекта. - Стороны признают, что целью настоящего Инвестиционного контракта является обеспече-ние бесперебойного и полного удовлетворения потребностей Объекта обслуживания в тепловой энергии и горячей воде на основе применения современных автономных энергосберегающих технологий и оборудования, используемых в коммунальной теплоэнергетике. - Стороны признают, что назначением насто-ящего Инвестиционного контракта является определение всех существенных условий сотрудни-чества Сторон для достижения его цели и Реализа-ции Проекта. - Стороны подтверждают, что владеют всеми возможностями, материальными и интеллектуаль-ными ресурсами, необходимыми для достижения цели Инвестиционного контракта. - Стороны соглашаются, что Объект инвес-тиций должен быть сооружен и введен в эксплуата-цию в срок, не позже «___» _____ 2018 года. - В течение действия Инвестиционного кон-тракта согласно законодательству и на основании отдельных решений Местного партнера Инвестор пользуется следующими преференциями. - За Инвестором закрепляется право земельного сервитута (личный сервитут) на Земельный участок с оплатой, рассчитанной в порядке, установленном действующим законо-дательством. - Установление предусмотренных в п. 2.6. Инвестиционного контракта временных префе-ренций относится к компетенции Органа власти и Местного партнера согласно Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», другим законам, определяющим полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных и налоговых отношений, содействует инвестицион-ной деятельности и расширению местного рынка коммунальных услуг при регулируемых условиях их оборота, в частности единых тарифах на такие услуги, и не нарушает требований конкурентного законодательства Украины. - Стороны договорились, что Объект инвес-тиций будет иметь эксплуатационные характерис-тики, изложенные в Проекте, необходимые для достижения цели Инвестиционного контракта. - Обязанности Сторон - Местный партнер обязуется: - В пределах своей компетенции обеспе-чить необходимые условия и всячески содейство-вать Инвестору в подготовке Проекта и Сооружении Объекта инвестиций, принимать или обеспечивать принятие всех мер, необходимых или сообразных для Реализации Проекта. - Содействовать Инвестору в неотложном определении местной землеустроительной органи-зацией границ Земельного участка в натуре и изготовлении проекта отвода Земельного участка для целевого использования – Сооружения Объек-та инвестиций и его дальнейшей эксплуатации. - Предоставить Инвестору по отельному договору в установленном порядке в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключе-ния настоящего Инвестиционного контракта на весь срок действия Инвестиционного контракта право земельного сервитута (личный сервитут) или право аренды Земельного участка при условии его целевого использования для Сооружения Объекта инвестиций и его дальнейшей эксплуатации, а также ввести надлежащие обременения Земельного участка, необходимые для беспрепятственного и надлежащего выполнения Инвестиционного конт-ракта и Реализации Проекта. - Выдать Инвестору в 5-дневный срок со дня заключения Инвестиционного контракта необходимые документы, касающиеся характерис-тики здания Объекта обслуживания, а также технические условия и разрешения на подключение к инженерным сетям, системам энергоснабжения, телекоммуникаций и исходные данные, необходи-мые для разработки ТЭО и изготовления рабочей документации Проекта. - Предоставлять бесплатно Инвестору по его требованию справочно-консультационные услу-ги, сведения, технико-экономическую информацию и документы, необходимые для надлежащей подго-товки Проекта, согласования его в соответствую-щих органах государственного контроля и надзора и получения разрешения на начало Сооружения Объекта инвестиций. - Принять участие в учреждении Предпри-ятия, предоставить ему юридический адрес, обес-печить государственную регистрацию и осущест-вление всех иных регистрационных процедур, а также содействовать комплектованию Предприя-тия соответствующим персоналом с тем, чтобы оно начало работу в срок до ввода Объекта инвести-ций в эксплуатацию. - Обеспечить своевременное, до ввода Объекта инвестиций в эксплуатацию, утвержде-ние местных тарифов на тепловую энергию и поставку горячей воды в порядке, установленной частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О теплоснабжении» № 2633-IV от 02.06.2005 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины, и действующим законо-дательством. - Содействовать Инвестору в надлежащем решении всех вопросов, связанных с получением разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, которые могут понадобиться для выполнения Инвестиционного контракта. - Передать Земельный участок и все оформленные на него сопутствующие правоуста-навливающие документы Инвестору по Акту приемки-передачи согласно соответствующему договору об установлении земельного сервитута на Земельный участок или об его аренде. - Делегировать своих представителей в состав официальной комиссии по вводу Объекта инвестиций в эксплуатацию и обеспечить все необходимые процедуры по выполнению ею своих полномочий в установленном порядке. - Не осуществлять и не разрешать осуществлять третьим лицам, относящимся к сфере его управления либо расположенным на тер-ритории города Рубежное, какие-либо действия, которые могли бы препятствовать или мешать подготовке Проекта и Реализации Проекта. - Инвестор обязуется: - Принять у Местного партнера по Акту приемки-передачи Земельный участок и все надлежащим образом оформленные правоустанав-ливающие документы на него согласно соответст-вующему договору, действующему на весь период действия Инвестиционного контракта. - Обеспечить надлежащее целевое исполь-зование Земельного участка и охрану окружаю-щей природной среды во время Сооружения Объекта инвестиций и его последующей эксп-луатации. - Выполнить функции Заказчика по проектированию, получению необходимой разре-шительной и согласующей документации в полном объеме, в том числе по получению всех технических условий для подготовки Проекта, а также по Сооружению Объекта инвестиций «под ключ» и вводу его в эксплуатацию. - Осуществлять надлежащее финансирова-ние всех работ по подготовке Проекта и Реалии-зации Проекта в полном объеме за счет Инвести-ций. - Осуществлять контроль за ходом выпол-нения предпроектных, проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ (техничес- кий авторский надзор), связанных с Объектом инвестиций. - Обеспечить на свой риск приобретение и поставку необходимых материалов и Оборудова-ния, которые будут использоваться при Сооруже-нии Объекта инвестиций и Реализации Проекта. - Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Местного парт-нера к Объекту инвестиций во время Сооружения Объекта инвестиций. - Принять на баланс в качестве собственно-го материального актива введенный в эксплуатацию Объект инвестиций и передать его как единый имущественный комплекс по отдельному договору в долгосрочное платное пользование (аренду) Пред-приятию для технологической эксплуатации по назначению согласно цели Инвестиционного кон-тракта. - Принять меры к надлежащему решению всех вопросов, связанных с получением соответс-твующих разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, которые могут понадобиться для выполнения Инвестиционного контракта. - Выполнять иные обязательства согласно Инвестиционному контракту. - Права Сторон - Местный партнер имеет право: - Осуществлять контроль выполнения Инвестором функций Заказчика во время Сооружения Объекта инвестиций. - При условии выполнения в полном объеме своих обязанностей согласно п. 3.1. насто-ящего Инвестиционного контракта, требовать от Инвестора своевременного Сооружения Объекта инвестиций и ввода его в эксплуатацию. - По поручению или решению Органа власти в случае необходимости обращаться к Инвестору с обоснованным требованием предоста-вить информацию о состоянии выполнения условий Инвестиционного контракта. - Местный партнер имеет также другие пра-ва, вытекающие из Инвестиционного контракта, а также из других соглашений, которые могут быть заключены на выполнение Инвестиционного кон-тракта в составе Инвестиционного соглашения. - Инвестор имеет право: - Заключать на собственный риск необхо-димые соглашения с третьими лицами на выполне-ние землеустроительных, проектных и иных работ, связанных с отводом Земельного участка, выпол-нением и согласованием Проекта, Сооружением Объекта инвестиций и вводом его в эксплуатацию. - Требовать от Местного партнера надле-жащего выполнения его обязанностей по настоя-щему Инвестиционному контракту. - Пользоваться полномочиями Заказчика на изготовление Проекта и Сооружение Объекта инвестиций. - Самостоятельно определять и привлекать источники Инвестиций и осуществлять надлежащее финансирование работ по изготовлению Проекта и Реализации проекта. - Заключить по собственному усмотрению Договор генерального подряда и определить все его существенные условия, обеспечивающие надле-жащее выполнение такого договора и реальную иму-щественную ответственность за это Генерального подрядчика. - Вносить непосредственно либо в лице Предприятия в установленном порядке на рассмот-рение Местного партнера обоснованные предложе-ния по величине тарифов на тепловую энергию и услуги по отоплению и поставке горячей воды для Объекта обслуживания с учетом рентабельности производства, инвестиционной и иных составля-ющих, и требовать пересмотра и соответствующей корректировки тарифов в зависимости от изменений рыночных цен на энергоносители, уровня мини-мальной заработной платы и инфляции, а также по другим основаниям, предусмотренным законо-дательством. - Распоряжаться Объектом инвестиций на правах собственника, отчуждать или передавать его после ввода в эксплуатацию в пользование третьим лицам способом, не запрещенным действующим законодательством Украины, в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения. - Возложить на себя функции Заказчика и обеспечить полный технический авторский надзор за подготовкой Проекта и Реализацией Проекта. - Требовать в одностороннем порядке расторжения настоящего Инвестиционного конт-ракта в случае его существенного нарушения Мест-ным партнером и в других случаях, установленных Инвестиционным контрактом или законом. - Инвестор имеет также иные права, вытека-ющие из настоящего Инвестиционного контракта, а также из других соглашений, которые могут быть заключены на выполнение Инвестиционного кон-тракта в составе Инвестиционного соглашения. - Объем Инвестиций и порядок их осуществления Инвестором - Полная стоимость всех работ по подготовке Проекта и работ по Сооружению Объекта инвестиций и вводу его в эксплуатацию согласно настоящему Инвестиционному контракту по предварительной оценке составляет около __________ (_________________________) гривен. - Окончательный плановый объем Инвести-ций по настоящему Инвестиционному контракту будет определен после утверждения соответс-твующей проектно-сметной документации на Сооружение Объекта инвестиций. - Инвестор имеет исключительное право на финансирование в полном объеме Сооружения Объекта инвестиций на условиях, предусмотрен-ных настоящим Инвестиционным контрактом. - Инвестор осуществляет финансирование Сооружения Объекта инвестиций поэтапно, согласно Календарному графику, прилагаемому к Договору генерального подряда. - Гарантии и компенсации - Стороны договорились, что с момента заключения настоящего Инвестиционного конт-ракта Инвестор имеет право самостоятельно на свой риск решать все вопросы, касающиеся порядка и способов выполнения его личных обязанностей по Инвестиционному контракту, в том числе путем привлечения по собственному усмотрению третьих лиц на основании отдельных гражданско-правовых соглашений, которые не будут подлежать согла-сованию с Местным партнером. - В случае необходимости с целью оперативной координации работы по Реализации Проекта по предложению Инвестора совместным протокольным решением Сторон создается дирек-ция проекта со статусом временного обособленного структурного подразделения Инвестора на терри-тории города Рубежное в составе до трех лиц. Местный партнер обязан предоставить Инвестору в бесплатное временное пользование отдельное административное помещение для размещения дирекции с надлежащим образом обустроенными рабочими местами по количеству членов дирекции, и вправе делегировать своего полномочного представителя в ее состав. - Проект и Объект инвестиций являются объектами права собственности исключительно Ин-вестора, который вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению согласно законодатель-ству Украины, в том числе устанавливать преду-смотренные законом ограничения на право использования этих объектов другими лицами. - Местный партнер гарантирует, что в тече-ние срока действия настоящего Инвестиционного контракта он не будет применять никаких мер, которые могут ухудшить условия Инвестицион-ного контракта относительно Инвестора, в частности не будет прекращать, перепрофилировать или иным образом менять функциональное назначение Объекта обслуживания без письмен-ного согласия на это Инвестора. - Инвестор гарантирует соблюдение установ-ленных Инвестиционным контрактом сроков ввода Объекта инвестиций в эксплуатацию и оставляет за собой право путем отправки Местному партнеру письменного сообщения с указанием оснований корректировать указанные сроки и свои обязательства по Инвестиционному контракту в случае, когда Местный партнер не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязатель-ства по Инвестиционному контракту. - После ввода Объекта инвестиций в эксплу-атацию отношения между Сторонами по настоя-щему Инвестиционному контракту, в том числе относительно условий пользования Земельным участком, регулируются отдельными договорами, являющимися составной частью Инвестиционного соглашения, условия которых не могут ухудшать правового, имущественного и неимущественного состояния Сторон, существующего на момент вступления в силу Инвестиционного контракта. - К моменту приемки Объекта инвестиций в эксплуатацию Стороны совместными усилиями обеспечивают получение Предприятием установ-ленных законодательством согласований и разреше-ний местных надзорных и контролирующих органов на начало работы Предприятия и соответствующей лицензии согласно ст. 23 Закона Украины «О теплоснабжении» и п. 73 ст. 9 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности», а также содействуют Предприятию в заключении им соответствующих договоров с местными организациями на централизованное снабжение топливом, электроэнергией и водой, и в заключении Предприятием договора с уполномоченным лицом Местного партнера на поставку тепловой энергии и горячей воды для нужд Объекта обслуживания и включение Предприятия в состав единого энергетического комплекса коммунального хозяйства города. - Начиная с момента приобретения Пред-приятием прав юридического лица оно будет самостоятельно отвечать по своим обязательствам и выступать по отношению к Сторонам и третьим лицам под собственным именем, в пределах предмета своей деятельности согласно Инвести-ционному контракту. Имущественный риск Сторон по обязательствам Предприятия ограни-чивается их взносами в его уставной капитал. Стороны не будут отвечать по обязательствам Предприятия, а Предприятие не будет отвечать по обязательствам Сторон. - Инвестор гарантирует, что после ввода Объекта инвестиций в эксплуатацию и в течение срока действия Инвестиционного контракта, в случае надобности он непосредственно либо через уполномоченных лиц, на условиях отдельных соглашений с Предприятием, предоставит услуги по техническому надзору за эксплуатацией и рабо-той Оборудования Объекта инвестиций и обуче-нию персонала Предприятия, с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности Объекта инвес-тиций, а Местный партнер гарантирует беспре-пятственное предоставление объектов местной инфраструктуры с целью обеспечения надлежащей эксплуатации Объекта инвестиций. - Инвестор подтверждает, что при условии надлежащего выполнения Местным партнером его обязанностей по настоящему Инвестиционно-му контракту, часть чистой прибыли Инвестора, полученной от Реализации Проекта, будет направ-ляться Инвестором в сооружение автономных котельных на земельных участках, прилегающих к территории жилищной застройки и предварительно согласованных с Местным партнером, с передачей таких котелен как целостных имущественных комплексов Предприятию в аренду с возможным правом выкупа для эксплуатации с целью обслужи-вания отдельных жилых многоквартирных домов, в которых созданы объединения совладельцев многоквартирного дома, на основании прямых договоров с такими объединениями как юриди-ческими лицами. - Инвестор по собственному усмотрению вправе предпринимать меры по страхованию коммерческих и иных рисков обязательств третьих лиц во время выполнения Проекта и Реализации Проекта, в частности по имущественному страхованию рисков потерь и убытков касательно Оборудования и Объекта инвестиций в целом. - Инвестор может быть представителем или доверительным собственником и иметь фиду-циарные отношения с Местным партнером или Органом власти на условиях отдельных соглаше-ний с целью обеспечения надлежащего выполнения Инвестиционного контракта. - Инвестор не несет ответственности лю-бого характера в связи с претензиями третьих лиц, которые касаются выполнения Инвестиционного контракта либо связаны с ним, и не несет ответ-ственности за любые повреждения, потери или убытки, вызванные действиями или бездействием Местного партнера либо третьих лиц, связанными с Реализацией проекта, за исключением тех случав, когда такая ответственность следует из соглашений при участии Инвестора или из иных оснований, предусмотренных законодательством. - Ответственность Сторон - Стороны подтверждают взаимную имущест-венную ответственность за нарушение условий настоящего Инвестиционного контракта, в том числе за его досрочное расторжение в односторон-нем порядке без надлежащих к тому оснований, предусмотренных законодательством или Инвес-тиционным контрактом, которая будет осуществ-ляться путем возмещения в полном объеме причи-ненных такими деяниями убытков и упущенной выгоды, а при наличии оснований – также и денеж-ной компенсации причиненного морального вреда. - В случае невыполнения или ненадлежа-щего выполнения своих обязательств по настоя-щему Инвестиционному контракту, в т.ч. несо-блюдения условий гарантий, предусмотренных раз-делом 6 Инвестиционного контракта, виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные такими деяниями убытки в полном размере и упу-щенную выгоду, а также компенсирует причинен-ный моральный вред в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Украины и Инвестиционным контрактом. - Уплата штрафных санкций и иные возме-щения, осуществляемые в порядке наступления ответственности, не освобождают Стороны от выполнения ими своих обязательств по настоящему Инвестиционному контракту. - В случае невыполнения или ненадлежаще-го выполнения Местным партнером его обязан-ностей по настоящему Инвестиционному конт-ракту Инвестор не несет ответственности за воз-можные негативные последствия, которые могут наступить вследствие этого для Местного парт-нера либо третьих лиц. - Сторона не несет ответственности за невы-полнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по Инвестиционному контракту, если докажет, что это случилось не по ее вине. - Форс-мажорные обстоятельства - Любая из Сторон не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Инвести-ционного контракта, если это стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы или влияния других обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, которые наступили после заключения Инвестиционного контракта и не зависят от воли Стороны, подвергшейся действию или влиянию таких обстоятельств, не могли быть ею предусмотрены или предупреждены и находятся вне ее контроля, а именно: обстоятельства техногенного, военного или природного характера – стихийные бедствия (бури, циклоны, наводнения, снежные заносы, землетрясения, проседания и сдвиги почвы, иные подобные природные катаклизмы и вызванные ими пожары); война и военные действия, пожары, непроизвольные разрушения, террористические акты, перевороты, блокады, бесчинства, беспорядки и иные противоправные действия; разрушения вследствие действия взрывчатых устройств, находящихся в земле; радиационное, химическое и иное заражение, эпидемии; ударные волны, возникающие при полетах самолетов или иных летательных аппаратов со звуковыми и сверх-звуковыми скоростями; аварии и разрушения на инженерных и энергетических сетях, иных промышленных и гражданских объектах, линиях связи, трубопроводах, на транспорте; действия и акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных административ- ных органов, препятствующие выполнению обяза-тельств, запрет или ограничение экспортно-импорт-ных операций и другие подобные обстоятельства. - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоя-тельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменной форме сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении действия таких обстоя-тельств. Сторона, подвергшаяся воздействию обсто-ятельств непреодолимой силы и не сообщившая об этом надлежащим образом другую Сторону, не может ссылаться на действие таких обстоятельств как на основание освобождения от ответственности, кроме случаев, когда сами такие обстоятельства препятствовали такому сообщению. - Факт наступления и срок действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Луганской области или Торгово-промыш-ленной палатой Украины. - Следствием действия обстоятельств непрео-долимой силы является продолжение сроков выпол-нения обязательств Сторон по настоящему Инвес-тиционному контракту на срок продолжитель-ности действия таких обстоятельств. Когда действие обстоятельств непреодолимой силы или их послед-ствий будет продолжаться более трех месяцев, то любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего выполнения настоящего Инвестици-онного контракта без возмещения другой Стороне убытков или любого иного вреда, связанных в таким отказом. Отказ от дальнейшего выполнения Инвес-тиционного контракта не освобождает Стороны от выполнения их обязательств, срок исполнения кото-рых наступил до момента такого отказа. - Порядок разрешения споров - Споры, которые могут возникнуть во время выполнения настоящего Инвестиционного конт-ракта либо в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров на началах добропорядочности, взаимоуважения и учета взаимных интересов. - Если Сторонам не удастся прийти к согла-сию в урегулировании спора путем переговоров, то такой спор разрешается в судебном порядке с соблюдением требований действующего законода-тельства Украины. - Все возможные претензии и требования по этому Инвестиционному контракту предъявля-ются Сторонами в письменном виде и должны быть рассмотрены Стороной, в адрес которой они направлены, в течение семи календарных дней после получения. - Изменение условий Инвестиционного контракта - Изменения и/или дополнения к настоящему Инвестиционному контракту вносятся только по взаимному согласию Сторон в письменном виде путем заключения (подписания) Сторонами отдельных приложений или дополнительных соглашений к Инвестиционному контракту. - Все заключенные Сторонами приложения или дополнительные соглашения к Инвестицион-ному контракту с момента вступления их в силу стают неотъемлемой частью Инвестиционного контракта и являются обязательными для Сторон. - Сторона, инициирующая изменения к Инвестиционному контракту, может направить другой Стороне письменную оферту в двух экзем-плярах. Акцепт должен быть представлен оферен-ту в течение 10 (десяти) дней с момента получения оферты акцептантом. Отсутствие акцепта означает отказ акцептанта от предложенных оферентом изменений к Инвестиционному контракту. Офе-рент имеет право отозвать оферту до отправки акцептантом акцепта. Изменения к Инвести-ционному контракту приобретают силу и стают обязательными для выполнения Сторонами немедленно после получения оферентом акцепта, если иное не предусмотрено отдельно в самих изменениях к Инвестиционному контракту. - Во всем ином, что касается изменений или расторжения настоящего Инвестиционного конт-ракта и не предусмотрено Инвестиционным контрактом, Стороны руководствуются нормами главы 53 Гражданского кодекса Украины. - Ни одна из Сторон не имеет права переда-вать свои права и обязанности по настоящему Инвестиционному контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. - Срок действия Инвестиционного контракта - Настоящий Инвестиционный контракт считается заключенным и приобретает силу с момента подписания его уполномоченными предста-вителями Сторон и принятия Местным партнером соответствующего решения об утверждении Инвес-тиционного контракта, и действует до полной Реализации Проекта и выполнения Сторонами их обязательств по Инвестиционному соглашению. - Обязанности Местного партнера, связан-ные с передачей Инвестору в пользование Земель-ного участка и предоставлением Инвестору преду-смотренных Инвестиционным контрактом префе-ренций на срок Реализации Проекта, наступают с момента принятия Органом власти в установлен-ном порядке соответствующего решения. - Обязанности Инвестора по Инвестицион-ному контракту прекращаются с момента принятия Органом власти решения об отказе в предоставле-нии Инвестору Земельного участка или со следу-ющего календарного дня с окончания срока, преду-смотренного настоящим Инвестиционным контак-том для принятия Органом власти такого решения. - Настоящий Инвестиционный контракт может быть расторгнут по взаимному согласию обе-их Сторон либо по письменному требованию любой из Сторон по основаниям, предусмотренным законо-дательством и Инвестиционным контрактом. - В случае существенного нарушения Инвес-тором Инвестиционного контракта, Инвестици-онный контракт может быть изменен или расторг-нут в одностороннем порядке по письменному обоснованному требованию Местного партнера. После расторжения Инвестиционного контракта в порядке и по основаниям, указанным в настоящем пункте, Местный партнер упраздняет свое решение об утверждении Инвестиционного контракта. В случае существенного нарушения Местным партнером Инвестиционного контракта, Инвес-тор имеет право по собственному усмотрению отка-заться от Инвестиционного контракта, сообщив об этом в письменной форме Местному партнеру, или требовать изменений либо расторжения Инвестиционного контракта в судебном порядке. Существенным является такое нарушение Сто-роной Инвестиционнного контракта, когда вслед-ствие причиненного этим вреда другая Сторона в значительной степени лишается того, на что она рас-считывала при заключении Инвестиционного кон-тракта. Под словообразованием «в значительной степени» следует понимать потерю возможности для Реализации Проекта или сумму убытков и утра-ченной выгоды в размере, превышающем уровень риска, указанный в технико-экономическом обосно-вании либо бизнес-плане Проекта или который превышает 5 % сметной стоимости Проекта. - Сторона, которая инициирует расторжение Инвестиционного контракта, в том числе путем отказа от него, должна сообщить об этом другой Стороне не позже, чем за 30 календарных дней до ожидаемой даты его расторжения. - Особые условия - Все условия и иные положения настоящего Инвестиционного контракта остаются в силе и являются обязательными для возможных правопре-емников любой из Сторон. - Стороны подтверждают, что они достигли согласия по всем существенным условиям Инвести-ционного контракта и ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на недостижение согласия по существенным условиям Инвестиционного конт-ракта как на основание считать его незаключенным либо недействительным. - В случае, когда любое из условий настоя-щего Инвестиционного контракта станет недейст-вительным в связи с тем, что будет противоречить закону, оно не должно применяться и приниматься во внимание в отношениях между Сторонами или под-лежит замене так, чтобы не нарушалась действи-тельность Инвестиционного контракта в целом и сохранялись по возможности в полном объеме все обязательства и намерения Сторон. При этом другие условия Инвестиционного контракта не должны изменяться и сохраняют свою юридическую силу. - Информация и документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с выполнением насто-ящего Инвестиционного контракта, являются соб-ственностью Стороны, которая их передает, если иное не обусловлено отдельно при их передаче или следует из содержания такой информации либо доку-ментов, и используются с соблюдением требований законодательства об информации, а те из них, кото-рые содержат гриф “конфиденциально”, не могут быть разглашены или переданы третьим лицам без письменного согласия Стороны, от которой посту-пили такая информация либо документы. Указанное условие конфиденциальности действительно в тече-ние срока действия настоящего Инвестиционного контракта и в течение года со дня окончания его действия. Условия конфиденциальности не распрост-раняются на информацию либо документы, которые являются общеизвестными, а также не применяются к той информации или документам, которые Сторона, получившая их, обязана предоставить компетентным государственным органам по их требованию согласно законодательству Украины. - Стороны обязуются при выполнении Ин-вестиционного соглашения не ограничивать общие усилия только соблюдением условий, содержащихся в настоящем Инвестиционном контракте. Сторо-ны, по взаимному согласию, будут также осущест-влять дополнительно все необходимые меры для достижения цели Инвестиционного контракта, которые по требованию любой из Сторон могут документально оформляться в виде дополнительных соглашений к Инвестиционному контракту. - К отношениям Сторон, не урегулирован-ным настоящим Инвестиционным контрактом, применяются нормы законодательства Украины. - Для обеспечения надлежащего выполнения Инвестиционного контракта Стороны обязуются оперативно обмениваться информацией, составляю-щей предмет взаимных интересов, проводить общие совещания, деловые встречи и консультации, в том числе с привлечением независимых экспертов, осу-ществлять иные общие мероприятия во время подготовки Проекта и Реализации Проекта в пре-делах Инвестиционного соглашения. - Заключительные положения - Любые сообщения и запросы, необходимые или разрешенные согласно настоящему Инвестици-онному контракту, должны быть сделаны в пись-менной форме и считаются отосланными или предос-тавленными надлежащим образом, если вручены лично, переданы почтой, курьерской почтой, телек-сом или электронной почтой для Стороны, которой указанное должно быть передано или предоставлено, по адресу, указанному в настоящем Инвести-ционном контракте, или по любому иному адресу, который Сторона может сообщить в письменном виде Стороне, направляющей сообщение или запрос. - Стороны признают действительной пере-писку путем сообщений, отправленных факси-мильной связью, только в тех случаях, когда ее содержание непосредственно не направленно на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей Сторон. Входные и выходные факсо-вые сообщения регистрируются Сторонами в книгах регистрации корреспонденции. Факсовое сообщение считается полученным только при условии, если получатель отослал отправителю факсом или почтой копию полученного сообщения с отметкой о регистрации. - Настоящий Инвестиционный контракт изложен в синхронной двуязычной редакции, на украинском и русском языке, на 22 страницах, и заключен в двух оригинальных экземплярах, имею-щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возник-новения разногласий в толковании отдельных поло-жений настоящего Инвестиционного контракта или иных соглашений по его выполнению приоритет в толковании имеет текст оригинального экземпляра в редакции, изложенной на украинском языке. - Любые документы, передаваемые Сторо-нами друг другу согласно настоящему Инвестици-онному контракту, должны быть изложены на украинском или русском языке. Документы, изло-женные на любом ином языке, должны сопровож-даться украинским переводом, удостоверенным как достоверный перевод, и такой удостоверенный пе-ревод является окончательным для Сторон. При воз-никновении любых разногласий между Сторонами документ, составленный на украинском языке, является обязывающим. - Любые действия, которые необходимо или разрешено производить, и любые документы, кото-рые необходимо или разрешено выполнять согласно настоящему Инвестиционному контракту от име-ни той или иной Стороны, должны осуществляться ее полномочным руководителем или таким иным должностным лицом, полномочия которого подтвер-ждены этой Стороной в письменной форме соответ-ствующей доверенностью, в которой отражен удос-товеренный образец подписи такого уполномочен-ного лица. - С момента вступления в силу настоящего Инвестиционного контракта все предварительные переговоры, соглашения, переписка, договоренности относительно него. - Все возможные исправления, внесенные в текст настоящего Инвестиционного контракта, приобретают юридическую силу с момента их удо-стоверения подписями уполномоченных пред-ставителей Сторон, скрепленных круглыми печатями. - Инвестор, зарегистрирован как юридичес-кое лицо 06 августа 2011 года государственным регистратором Исполнительного комитета Рубежанского городского совета Луганской области (Номер записи государственной регистрации № 13661020000000593 от «06» августа 2011 года) Идентификационный код 35968320, выданный 28.12.2009 г., ГНИ в г. Рубежное, Луганской области. - Местный партнер является исполни-тельным органом со статусом юридического лица и действует на основании Конституции Украины, Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», других актов законодательства об органах местного самоуправления и соответствующих решений Органа власти. - К настоящему Инвестиционному конт-ракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью копии таких документов: заверенные Инвестором – Извлечение из Устава Инвестора (на 3-х лист.); Извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринима-телей, общественных организаций Инвестора (на 1-м листе); Копия приказа Инвестора об избрании руководителя (на 1-м листе); Справка из государственного органа статистики о внесении Инвестора в ЕГРПОУ (на 1-м листе). заверенные Местным партнером – Извлечение из Решения Органа власти № 39/1 от 20.12.2017 г. «Об утверждении Программы децентрализации системы теплоснабжения в г. Рубежное». - Адреса, банковские и другие реквизиты Сторон Местный партнер: Рубежанский городской совет 93000, г. Рубежное, пл. Владимирская, 2 Тел./факс: (06453) 6-20-44, ЕГРПОУ 04051980 р/с ______________________ в ГУГКСУ в Луганской обл. МФО 804013 Инвестор: ООО «ПКФ ПРАЙД» Украина, 93000, Луганская обл., г. Рубежное, ул. Буденного, 28 л\с 26002300184913 филиала Луганского областного управления АО «Ощадбанк», ЕДРПОУ 35968320 - Подписи Сторон От имени Местного партнера: Голова _________________ (С.И. Хортив) От имени Инвестора: Директор ООО «ПКФ ПРАЙД» ________________ (А.П. Чесебиев) |
| --- | --- |