**Освіта**

На здійснення капітальних видатків з районного бюджету на заклади освіти виділено 6,5 млн.грн., з них на виконання заходів районної комплексної «Програми енергозбереження Вінницького району на 2014-2017 роки» у 2016 році районним бюджетом передбачено 2 790,0 тис. грн. та використано за І півріччя 2016 року 1 660,2 тис. грн. на заміну вікон та дверей.

**Завершено проведення робіт по заміні вікон та дверей:**

* Побережненському НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ на суму 205,6 тис.грн., в т.ч виготовлення ПКД (3,3 тис. грн.);
* Степанівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ на суму 493,4 тис.грн., в т.ч. коригування ПКД 4,3 тис. грн. Загальна кошторисна вартість складає 791,7 тис. грн.;
* Комарівському НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ на суму 443,4 тис.грн., в т.ч виготовлення ПКД (10,1 тис. грн.).

**Проводяться роботи щодо заміни вікон:**

* Вороновицькій СЗШ І-ІІІ ст.№1 (районним бюджетом виділено 1 444,763 тис.грн., виготовлено ПКД на зовнішні та внутрішні фасади. Загальна кошторисна вартість склала 1547,5 тис. грн;
* Некрасовській ЗОШ І-ІІІ ст. (загальна кошторисна вартість складає 390,2 тис. грн., виділено 200,0 тис.грн. з районного бюджету);
* НВЗ:»ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт Стрижавка» (загальна кошторисна вартість складає 275,8 тис. грн., виділено 100,0 тис.грн. з районного бюджету).

Виготовлена проектно-кошторисна документації на заміну вікон Медвеже-Вушківської СЗШ І-ІІІ ст. на суму 157,423 тис.грн. (з районного бюджету виділено 78,738 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації використано 5,9 тис. грн.).

Крім того проводились роботи щодо реконструкції котельні з **переведенням на альтернативні види палива** (виведення з підвальних приміщень) в Пултівецькій СЗШ І-ІІІ ст. З районного бюджету виділено 1048,0 тис. грн. Проведено коригування та експертиза проектно-кошторисної документації (43,7 тис. грн.). Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 1355,27 тис. грн., на виконання робіт використано 928,7 тис. грн.

**Виготовлено проектно-кошторисну документацію** та проведено експертизу (заплановано 736,6 тис. грн., з яких 277,4 тис. грн. з районного бюджету та 459,2 освітня субвенція, фактично використано 532,4 грн.) на **реконструкцію пічного опалення** з влаштуванням модульних котелень на альтернативних видах палива з використанням сонячних генераторів та забезпеченням гарячого водопостачання в наступних навчальних закладах:

* Лаврівська СЗШ І-ІІ ст. (135,9 тис. грн.);
* Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст. (с.Красне) (30,1 тис. грн.);
* Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст. (136,4 тис. грн.);
* Переорська СЗШ І-ІІ ст. (87,7 тис. грн..);
* Щітецька СЗШ І-ІІ ст. (89,6 тис. грн..);
* Лисогорська СЗШ І ст. (52,7 тис.грн.).

Замінено 482 вікна в 12 навчальних закладах на енергозберігаючі на суму 3,3 млн. грн. *(Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст.- 60, Хижинецька ЗОШ І-ІІІ ст. - 18, Комарівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ - 43, Побережненський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ - 27, Степанівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ-53, Вороновицька СЗШ І-ІІІ ст. №1 - 118, Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст. - 22, НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей смт. Стрижавка» - 13, Медвеже-Вушківська СЗШ І-ІІІ ст.- 28, Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст. - 18, Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст. - 4, Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст. - 78)*.

Завершені роботи із встановлення огорожі в Степанівському НВК:ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ (загальна сума робіт – 144,7 тис. грн.).

Виконані роботи з капітального ремонту актової зали у Вінницько-Хутірському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ, субвенцію в розмірі 200,0 тис. грн. передано із сільської ради, виконані роботи на суму 167,2 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт дахового покриття 2 навчальних закладів на загальну суму 1,4 млн. грн. *(Бохоницька СЗШ І-ІІІ ст. - 1,1 млн. грн. Комарівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ – 270,5 тис. грн.).*

Заключено договір на виконання робіт по капітальному ремонту даху Широкогребельського НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ на суму 150,6 тис. грн., перерахована аванс на придбання матеріалів на суму 45,3 тис. грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення Хижинецької ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ черга) на суму 32,0 тис. грн.

Відповідна процедура здійснена і по Бохоницькій СЗШ І-ІІІ ст. (утеплення фасаду), укладена угода на суму 695,0 тис. грн. та на сьогодні завершуються роботи, вартість виконаних робіт складають 685,0 тис грн.

Здійснюється реконструкція приміщень КЗ «Мізяківсько-Хутірський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та «Прибузького НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ», які реорганізувались в НВК з дошкільним відділенням, роботи виконані на суму 1,2 млн. грн., це дасть можливість охопити дітей дошкільною освітою понад 100 чол. Для повного завершення виконання робіт з реконструкції приміщень даних закладів необхідно 1,5 млн. грн.

Протягом поточного року виготовлено проектно-кошторисну документацію на такі об’єкти:

* реконструкція системи опалення Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст.;
* капітальний ремонт даху Медвеже-Вушківська СЗШ І-ІІІ ст., Широкогребельський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ, Сокиринецької СЗШ І-ІІ ст.;
* капітальний ремонт покриття приміщення Переорської СЗШ I-II ступеня.

Здійснено коригування проектно-кошторисної документації таких об’єктів:

* реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла у ЗОШ I-II ст. с. Стадниця;
* реконструкція системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в Степанівському НВК: ЗОШ I-III ст. - ДНЗ, с. Степанівка.

Управлінням капітального будівництва на баланс відділу освіти передано об’єкт незавершеного будівництва Ільківської ЗОШ І-ІІ ст. На сьогодні здійснено коригування проектно-кошторисної документації та проведено її експертизу на суму 354,1 тис. грн.

В районі забезпечено підвіз учнів до школи та додому: здійснюється 7 шкільними автобусами та 5 рейсовими автобусами, які працюють на маршрутах Вінницького району згідно укладених договорів.

**Медицина**

Проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази лікарні, зокрема - утеплення фасаду головного лікувального корпусу. Освоєно 461 м2 площі, вартість виконаних робіт склала - 537,0 тис. грн. Для закінчення робіт по утепленню фасаду необхідно 792,7 тис. грн.

З початку 2016 року проведено поточний ремонт каналізаційних мереж зовнішніх та внутрішніх трубопроводів на суму 48,3 тис. грн., проведено поточний ремонт коридору терапевтичного відділення на суму 33,6 тис. грн., поточний ремонт віконних блоків та перегородок головного корпусу – 72,4 тис. грн.,поточний ремонт кисневої систему неврологічного та дитячого відділень – 21,7 тис. грн.

У І кварталі 2016 року проведено капітальний ремонт неврологічного відділення ЦРКЛ на суму – 1 500,0 тис. грн. та виготовлено проектно-кошторисну документацію на 22,5 тис. грн.

На сьогодні виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту гінекологічного відділення Вінницької ЦРКЛ, вартість робіт складає – 2 756,7 тис. грн. з районного бюджету на зазначені цілі виділено 443,6 тис. грн. роботи розпочались після проведення електронних закупівель. Також на капітальний ремонт гінекологічного відділення виділено субвенцію з державного бюджету - 1 880,3 тис. грн.

Значно покращилась забезпеченість лікарні обладнанням, м’яким та твердим інвентарем.

Придбано меблі для неврологічного відділення на суму 87,0 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду придбано пологового відділення лікарні: фетальний монітор (2 шт.) вартістю 101,9 тис. грн. та ваги вартістю 3,2 тис. грн.; за рахунок благодійного фонду придбано комп’ютер для обліку хворих на цукровий діабет вартістю 11,4 тис. грн.; аквадистилятор вартістю 10,5 тис. грн.; електрокардіограф «Юкард» вартістю 39,9 тис. грн.

**По ЦПМСД на 2016 рік:** заключено договорів на невідкладну допомогу на суму 261,0 тис. грн., видатки становлять 134,1 тис. грн. Поряд з тим видатки на відпуск медикаментів за безкоштовними та за пільговими рецептами становлять 502,6 тис. грн*.,* в т.ч. видатки на наркотичні засоби становлять 156,1 тис. грн.

У першому півріччі поточного року проводилась реконструкція існуючої будівлі Вінницько-Хутірської АЗПСМ з прибудовою приміщення. Затверджено план на рік в сумі 300,0 тис. грн. (кошти районного бюджету); 200,0 тис. грн. - кошти Вінницько-Хутірської сільської ради. Фактично використано за січень-червень 2016 року 499,9 тис. грн.

Для продовження зазначених робіт, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 року № 395 виділено субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо проведення капітального ремонту амбулаторії в с. Вінницькі-Хутори в сумі 1290,0 тис. грн. На сьогодні проводяться роботи по капітальному ремонту амбулаторії.

**Культура**

Проведено ремонтні роботи 16 закладів культури на суму 5 386,8 тис. грн. в т.ч.:

* утеплення зовнішньої частини приміщення Бохоницького СБК, виконано роботи на суму 253,6 тис. грн.;
* капітальний ремонт внутрішніх приміщень районного будинку культури, виконано роботи на суму 286,4 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт бібліотеки-філії централізованої бібліотечної системи с. Малі Крушлинці, виконано роботи на суму 157,1 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт фасаду та внутрішніх приміщень Лука-Мелешківського СБК, виконано роботи на суму 487,6 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт внутрішніх приміщень Агрономічного СБК на суму 171,2 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт клубу с. Хижинці на суму 100,0 тис. грн.;
* проведення ремонту внутрішніх приміщень Стадницького СБК на суму 257,0 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт внутрішніх приміщень районної дитячої музичної школи, виконано роботи на суму 187,4 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт внутрішніх приміщень центральної районної бібліотеки, виконано роботи на суму 29,3 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт фасаду Іванівського СБК, виконано роботи на суму 70,0 тис. грн.;
* проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень Щітецького СК, виконано роботи на суму 179,4 тис. грн.;
* проведення ремонту даху Ксаверівського СК, виконано роботи на суму 77,2 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт внутрішніх приміщень Некрасовського СБК, виконано роботи на суму 500,0 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт внутрішніх приміщень та благоустрій території Сокиринецького СБК, виконано роботи на суму 114,6 тис. грн.;
* проведення ремонтних робіт зовнішньої частини пам’ятки архітектури ХVІІІ ст. колишнього палацу Грохольських-Можайських в смт. Вороновиця, виконано роботи на суму 2,2 млн. грн.;
* проведення ремонтних робіт зовнішньої частини народного музею історії с. Жабелівка, виконано роботи на суму 125,2 тис. грн.

Поряд з цим продовжуються роботи по ліквідації аварійності Некрасівського СБК, улаштування опалювальної системи з твердопаливним котлом Мало-Крушлинецького СБК, ремонт внутрішніх приміщень Гуменського, Сокиринецького, Лука-Мелешківського СБК, сільського клубу с. Ксаверівка, колишнього палацу Грохольських-Можайських в смт. Вороновиця та народного музею історії с. Жабелівка.

В загальну суму внесено суми попередніх оплат на проведення ремонтних робіт в закладах культури, де в даний час продовжуються ремонті роботи.

Проведено заміну старих віконних блоків на нові металопластикові на загальну суму – 303,5 тис. грн. в т.ч.:

* Якушинецького СБК – 63,5 тис. грн.
* Малокрушлинецького СБК – 60,0 тис. грн.
* Побережненського СБК – 80,0 тис. грн.
* Великокрушлинецького СБК – 40,0 тис. грн.
* Мізяківсько-Хутірського СБК – 60,0 тис. грн.

**Дороги комунальної власності**

На сьогодні проведено роботи з капітального ремонту та реконструкції доріг комунальної власності на суму 20,4 млн. грн., зокрема:

* смт. Вороновиця – по вул. Олійника, вул. Молодіжна, вул. Немирівська;
* смт. Десна – проведено вибірковий капітальний ремонт суміщеної під’їзної дороги вул. Гагаріна;
* смт. Стрижавка – по вул. Польова, вул. Шевченка, вул. Сонячна, вул. Короленка, вул. Набережна, перший пров. Київський;
* с. Агрономічне - по вул. Гагаріна, вул. Мічуріна;
* с. Вінницькі Хутори – здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття між вул. Ватутіна та вул. .Б.Хмельницького, по вул. Жовтнева, вул. Калинова, вул. Леонтовича, вул. Лисенка;
* с. Лука-Мелешківська - проведено вибірковий капітальний ремонт покриття тротуару та облаштування автобусної зупинки по вул. Тиврівське шосе, облаштовано автобусну зупинку біля загальноосвітньої школи;
* с. Степанівка - вул. Вишнева, вул. Кринична;
* проведено капітальні ремонти дорожнього покриття в с. Якушинці по вул. Підлісна, вул. Івана Богуна, вул. Новоселів, пров. Садовий, пров. Івана Богуна;
* с. Зарванці - здійснено капітальні ремонти дорожнього покриття вуличної мережі села;

На території Вінницького району пасажирські перевезення здійснюють 19 суб'єктів підприємницької діяльності, з них – 6 юридичних осіб та 13 фізичних особи.